にこさ 公式ホームページ

制作打ち合わせ資料

2026年4月28日　作成

# 1. 本日の確認事項と決定内容

本日の打ち合わせで確認した内容をまとめます。

| # | 内容 | 担当 | 状態 | 備考 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | LINEスタンプのリンクをHPに反映 | HP担当 | 対応予定 | リンク受領済み |
| 2 | グッズ販売プラットフォームの選定（Booth推奨） | にこさ側 | 要検討・決定待ち | 全国配送・手数料安め |
| 3 | にこさの写真・画像の共有 | にこさ側 | 随時送付 | 多いほど助かる |
| 4 | LINEスタンプ追加：鉄板フレーズの提供 | にこさ側 | フレーズ待ち | イラスト＋コメント形式 |
| 5 | TimeTreeスケジュールのリンク連携 | HP担当 | サンプル作成予定 | 実現可能性あり |
| 6 | ドメイン・サーバーの月額契約 | にこさ側 | 要検討・決定待ち | 今後のためにも推奨 |
| 7 | 仕事依頼用メールアドレスの設定 | にこさ側→HP担当 | メアド送付待ち | 受領後すぐ設定 |
| 8 | 公式LINEをSNS欄に追加 | HP担当 | 対応予定 | アカウントURL受領次第 |

# 2. HPを見て追加でやるべきこと

現在のHP（https://macccoto.github.io/nikosa-hp/）を確認し、対応が必要な項目を整理しました。

## 2-1. 素材・情報があればすぐ対応できること

| # | 項目 | 現状 | やること | 必要素材 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A | プロフィール写真 | 2人とも同じダミー画像 | すぐる・あたるそれぞれの写真に差し替え | 個人写真×2 |
| B | ギャラリー動画タイトル | 「おすすめ動画1〜6」のまま | 実際の動画タイトルに変更 | タイトル一覧 |
| C | スケジュール | 仮の日程が入ったまま | 実際の予定に差し替え（なければ空欄） | 最新スケジュール |
| D | グッズ購入リンク | ダミーURLのまま | Booth等の正式URLに差し替え | Booth決定後 |
| E | お問い合わせメアド | your@email.comのまま | 仕事依頼用メアドに差し替え | メアド共有待ち |
| F | サイト名・ロゴ | 「にこさ（仮）」のまま | 正式名称に変更 | 正式名称の確認 |

## 2-2. にこさ側からの提供が必要なもの

| # | 必要なもの | 詳細・補足 |
| --- | --- | --- |
| G | 公式LINEアカウントのURL | SNS欄・フッターに追加します |
| H | すぐる・あたる個別の写真 | プロフィールセクションに使用。多いほど◎ |
| I | LINEスタンプの鉄板フレーズ | イラスト＋コメント形式でサンプル制作します |
| J | Booth出店の判断 | グッズページのリンク先が決まります |
| K | ドメイン名の希望 | 例：nikosa.jp / nikosa.com など（早めの取得を推奨） |
| L | 仕事依頼用メールアドレス | お問い合わせページに設定します |

## 2-3. 中長期でやりたいこと

- TimeTree連携でスケジュールを自動更新できる仕組みの構築

- プライバシーポリシーページの作成（現状リンクのみ・ページなし）

- OGP設定：SNSでシェアしたときにサムネ・タイトルが正しく出るように

- Google Analytics導入：アクセス状況を把握できるように

- ファビコン・サイトアイコンの作成（ブラウザタブに表示されるアイコン）

# 3. グッズ販売プラットフォーム比較（Booth推奨）

グッズ販売にはBoothの利用を推奨します。主要プラットフォームとの比較は以下の通りです。

| 比較項目 | Booth（推奨） | BASE | SUZURI |
| --- | --- | --- | --- |
| 初期費用 | 無料 | 無料 | 無料 |
| 手数料 | 無料（振込手数料のみ） | 3〜6.6% | 約40%（製造・発送込み） |
| 在庫管理 | 自分で在庫を持つ | 自分で在庫を持つ | 在庫不要（受注生産） |
| コンテンツ販売 | 対応（PDFなど） | 一部対応 | グッズのみ |
| ターゲット層 | 同人・クリエイター向け | 一般EC向け | グッズ制作向け |
| おすすめ理由 | ★ ファン向け・手数料最安 | 汎用的なショップ向け | 在庫リスクなし |

# 4. ドメイン・サーバーについて

現在はGitHub Pages（無料）で公開していますが、本格運用に向けて独自ドメイン＋レンタルサーバーへの移行を推奨します。

|  | 現状（GitHub Pages） | 移行後（独自ドメイン） |
| --- | --- | --- |
| 費用 | 無料 | 約1,000〜2,000円/月 |
| URL | macccoto.github.io/nikosa-hp | nikosa.jp など（希望の名前） |
| メール機能 | なし | 独自メアド作成可能 |
| 信頼性・見た目 | やや長くて覚えにくい | プロらしい印象 |
| おすすめ時期 | 制作・テスト段階 | 正式公開時〜できるだけ早く |

ポイント：ドメイン名は早めに取得するのがおすすめです。人気の名前は先に取られてしまうため、HPの公開前でも確保しておくと安心です。

# 5. 今後のスケジュール（案）

| 時期 | フェーズ | 主な作業内容 |
| --- | --- | --- |
| 〜5月上旬 | 素材・情報収集 | 写真提供／メアド確定／Booth検討／ドメイン名決定 |
| 5月中旬 | コンテンツ反映 | プロフィール写真差し替え・スケジュール更新・SNS追加・メアド設定 |
| 5月下旬 | グッズ・スタンプ対応 | Boothリンク追加・LINEスタンプ新規作成 |
| 6月〜 | 正式公開・運用開始 | 独自ドメイン移行・OGP設定・アクセス解析導入 |

以上